宿州市经济技术开发区自来水厂附属工程

宿州市经济技术开发区自来水厂附属工程

宿州市经济技术开发区自来水厂附属工程

项目编号：NJJD2018-018
招

标

文

件

招  标  人：宿州市新区园林绿化工程有限公司（盖章）     

法定代表人：                      （签字或盖章）
代 理 机 构： 南京金鼎工程造价评估有限责任公司(盖章）
编制日期：2018年3月  
目  录

一、投标邀请书
1
二、投 标 须 知
2
（一）投标须知前附表
3
(二)总  则
4
(三)招标文件
5
(四) 投标文件
6
(五) 投标报价和工期
7
(六) 投标文件的密封和递交
8
(七) 开标、评标和定标
9
（八）授予合同
11
（九） 法律责任
12
三、评标办法
13
四、投标文件部分格式
14
附件1：
15
法人授权委托书
16
附件2
17
投  标  函
18
附件3：
19
（一）、项目管理机构组成表
20
（二）、项目经理简历表
21
（三）项目技术负责人简历表
22
附件4：
23
技 术 暗 标
24
五、 合同主要条款
25


投标邀请书 
                                           招标项目编号：NJJD2018-018
一.招标条件
本招标项目名称：宿州市经济技术开发区自来水厂附属工程，已由有关部门批准建设，建设资金来源自筹资金，已落实，招标人为 宿州市新区园林绿化工程有限公司。项目已具备招标条件，现邀请你单位参加宿州市经济技术开发区自来水厂附属工程施工投标。

二.项目概况与招标范围
2.1、建设规模：本工程位于宿州市第二水厂内，主要为停车场、广场铺装、园路、乔、灌木、地被植物及草坪的移植及栽植和养护工程具体见工程量清单及设计图纸。
2.2 工程建设地点为   宿州市经济技术开发区    ；
2.3 工期  30日历天，开工日期以甲方下达的开工令为准；
2.4 工程质量要求符合  合格  标准。
三、投标人资格要求及资格审查方式

1、投标人资质要求：具有市政公用工程总承包叁级及以上资质，须具有独立法人资格。

2、项目负责人资格要求：具有 市政工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，且无在建项目，无拟中标已公示项目，无中标变更后尚未竣工项目。中标公示期间，一经发现有在建工程，将取消其中标资格。

3、资格审查方式：资格后审，内容详见招标文件。

3.3 拟派出的项目管理人员具有相应资格。
3.4 联合体投标：不接受（√）        接受（  ）    括号中打√
四.招标文件的获取
4.1 请于  2018 年 3 月  10 日至  2018年 3 月29  日(法定公休日、法定节假日除外)，每日上午 9 时至 12 时，下午_3 时至 6 时(北京时间，下同)，在南京金鼎工程造价评估有限责任公司购买招标文件。
4.2 招标文件每套售价 500 元，售后不退。
五.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为 2018 年 3 月 30 日 15 时 30 分，地点为 宿州市银河一路都市华庭 C1栋104室  。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
5.3 投标单位在提交投标文件时，应按照有关规定提供不少于人民币  壹 万元的投标保证金。

5.4 有效投标人不足三家时，招标人另行组织招标。
5.5 当投标人的有效投标报价超出招标人设定的控制价时，该投标报价视为无效报价。
六.联系方式
招标人：（盖章）  宿州市新区园林绿化工程有限公司

地址：  宿州市经济开发区         

联系人： 王经理                       
电话：  0557-3932010                      

招标代理：南京金鼎工程造价评估有限责任公司

地址：宿州市银河一路都市华庭 C1栋104室  
联系人：田 工

电话：0557-3622222 

2018年  3 月 10 日           

二、投 标 须 知

（一）投标须知前附表
	项号
	内    容
	说 明 与 要 求

	1
	工程名称
	宿州市经济技术开发区自来水厂附属工程

	2
	建设地点
	宿州市经济开发区

	3
	工程规模
	本工程位于宿州市第二水厂内，主要为停车场、广场铺装、园路、乔、灌木、地被植物及草坪的移植及栽植和养护工程具体见工程量清单及设计图纸。

	4
	招 标 方 式
	邀 请

	5
	承 包 方 式
	专 业 总 承 包

	6
	质 量 标 准
	合    格

	7
	投标单位资质要求
	具有市政公用工程总承包叁级及以上资质，须具有独立法人资格。

	8
	项目经理资质要求
	具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，且无在建项目，无拟中标已公示项目，无中标变更后尚未竣工项目。中标公示期间，一经发现有在建工程，将取消其中标资格。



	9
	工 期 要 求
	 30 日历天

	10
	合同支付条件
	招标人确定

	11
	工程控制价
	工程控制价55万元

	12
	资 金 来 源
	自筹资金，已落实

	13
	招 标 范 围
	施工图纸内容

	14
	投标有效期
	   60   日历天(从投标截止之日算起)

	15
	投标保证金
	数    额： 人民币 1 万元 开标现场缴纳  

收款单位：南京金鼎工程造价评估有限责任公司

	16
	资格审查方式
	资格后审

	17
	踏勘现场及

投标答疑时间
	投标人自行勘察现场，不组织现场答疑。各投标人如有疑问请于投标截止之日10日前将疑问以书面方式送至南京金鼎工程造价评估有限责任公司，电话：0557-3622222 ，联系人：田 工，招标答疑在代理公司领取。

	18
	投标文件提交

截止时间
	提 交 时 间： 2018年3月30日15:00—15:30时

提交截至时间：2018年3月30日15:30时

	19
	投标文件提交地点
	宿州市银河一路都市华庭 C1栋104室 

	20
	开标会时间、

地点
	开标时间：2018年3月30日 15:30

开标地点：宿州市银河一路都市华庭 C1栋104室 

	21
	递交的投标文件内容及其注意事项
	（1）商务标（2）技术标 



	22
	履约保证金
	不采用

	24
	工程内容及施工重点

难点
	投标人应充分勘察现场，将一切可预见难点自行考虑到

投标报价中。中标后费用不予调整。


注：1、如发现招标文件、招标控制价及评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义等内容时，请在投标截止之日10天前向招标代理机构反映，逾期不得对招标文件条款提出质疑。

2、本工程的招标补疑等相关资料均通过书面通知发布，请投标人到代理公司领取。

3、中标单位需缴纳招标代理费、招标控制价编制费、清单编制费、评标专家费(按实际发生额)等费用，该费用已在控制价中包括。
 (二)总  则
1、工程概况

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项~第8项。

1.2招标范围：见本须知前附表第13项。

1.3现场条件

(1)施工现场拆迁及平整情况     完成     。

(2)施工用水、电        已通            。

(3)场内外道路      已通                。

(4)其他：                              。

2、投标工程项目经理（建造师）更换

开标前报招标人同意后，方可更换。

 (三)招标文件

3、招标文件的组成

3.1招标文件包括下列内容：

(1)、投标须知

(2)、评标办法、合同协议书、技术规范

(3)、工程量清单

(4)、图纸

(5)、投标文件商务标和技术标格式

3.2除上述内容外，招标代理以书面形式发出的补充文件对领取招标文件的人起约束作用。

3.3投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。

    4、招标文件的澄清

4.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应在投标答疑时间以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构以书面形式予以解答，将以书面形式分发给所有获得招标文件的投标人。

4.2 投标人不得对招标代理机构公布的工程量清单作随意调整，投标人若对工程量清单有疑问可在招标文件规定时间内向招标代理机构书面提出，由招标代理机构视情况作出书面答复。

    4.3投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

    5、招标文件的修改

    5.1投标截止时间 5天前，招标代理可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

    5.2补充通知在代理公司领取。、

5.3为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。

6、招标控制价的编制

6.1 综合考虑投资、通常条件下的施工组织和施工方法、工期和质量要求、必要的技术措施和合同实施过程可能发生的风险因素合理确定的全部费用价格。各种材料价可参考市定额站当月公布的信息价和当时市场行情，并考虑风险系数。

6.2若投标人对招标控制价有异议，可在开标前10天向招标代理机构书面提出。招标代理机构应根据投标人的书面异议对控制价进行复核，并将复核结果公布。若由于招标代理机构对控制价的复核影响开标时间的，招标代理机构应重新公布新开标的时间。

 (四) 投标文件

7、投标人获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件5日内向招标代理机构提出。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

8、投标文件应按第  21  条内容编制。

9、招标文件提供的文件格式投标人必须使用。但表格可以按同样格式进行扩展。

    10、投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

    11、全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其代理人的印鉴。

    12、投标有效期

    投标文件自投标截止时间起至前附表投标须知规定的时间内有效。

    13、投标保证金

    14、踏勘现场

    14.1投标人可自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

    14.2投标人为踏勘目的进入招标人的项目现场后，应自行承担踏勘现场的责任和风险。

(五) 投标报价和工期

15、投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应设计图纸及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。    

16、投标报价方式

本招标工程项目采用工程量清单计价，投标人应根据招标人提供的全套施工图纸和技术资料、招标文件及答疑补充资料进行报价。

    17、投标报价的计价方法

按照《安徽省建设工程工程量清单计价规范》（DBJ34/T-206-2005），参考使用安徽省建筑安装、装饰、市政工程等综合单价，按照招标人提供工程量清单数量，投标人(承包人)自主报价确定工程造价的计价方式。

17.1投标人的报价由不可竞争费用和可竞争费用构成。不可竞争费用应严格执行有关费用标准，不得降低标准进行竞标。

规费按照安徽省有关规定执行，税金按安徽省有关规定进行政策性调整。

不可竞争费用的费率，具体如下：

（1）养老保险费27.5%（分部分项项目清单人工基价+施工技术措施项目清单人工基价）。

（2）失业保险费3%（分部分项项目清单人工基价+施工技术措施项目清单人工基价）。

（3）医疗保险费11.5%（分部分项项目清单人工基价+施工技术措施项目清单人工基价）。
（4）住房公积金15%（分部分项项目清单人工基价+施工技术措施项目清单人工基价）。

（5）工伤保险费0.75%（分部分项项目清单人工基价+施工技术措施项目清单人工基价）。

（6）税金11%。

 可竞争费用包括：

（1）人工费、材料费、机械费用。

（2）管理费。

（3）利润。

（4）工程特殊费（提前竣工措施费、优良工程费、交通干扰费 、特殊技术措施费等）。

    18、投标报价编制要求：

投标人应当按照招标文件中提供的工程量清单和有关要求，综合考虑各种风险后采用固定综合单价报价，不得采用总价让利或以百分比让利等形式进行投标报价，投标报价不得低于其企业成本价。

19 、工期和质量要求
投标企业所报工期不得超过招标文件要求的工期,质量标准不得低于招标文件要求的质量标准。

因承包人原因导致质量问题的，赔偿发包人的一切损失。
20、综合单价的调整

20.1 合同中综合单价因工程量变更需调整时，除合同另有约定外，应按照下列办法确定：

20.1.1 招标人提供的工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经招标人确认后作为结算的依据。

20.1.2 由于招标人提供的工程量清单的工程数量有误或设计变更引起工程量增减，属合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价；属合同约定幅度以外的，其增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经招标人确认后，作为结算的依据。

20.2 由于工程量的变更，且实际发生了除本投标须知第20.1款规定以外的费用损失，承包人可提出索赔要求，与招标人协商确定后，给予补偿。

(六) 投标文件的密封和递交

      21、投标文件的密封与标志

21.1投标文件报送要求：投标文件共分两册。

（1）第一册 (商务标) 其中纸质投标文件五份，“正本”一份、“副本”四份”。

（2）第二册(技术标) 投标文件五份， “正本”一份、 “副本”四份”。

投标人须将投标文件及附件分别密封，并在封袋标明“商务标”、“技术标”字样。同时还要写明招标人名称、工程名称及投标人名称，在封袋骑缝处以显著标志密封。

21.2商务标格式与内容：

投标人应按照下列格式编制标书。投标人提交的商务标标书应具备以下内容:

 1、纸质文件

（1）投 标 函（见附件2）

（2）单项工程费汇总表

（3）单位工程费用汇总表

（4）分部分项工程量清单计价表

（5）其他项目清单计价措施项目清单计价表表

（6）零星工作项目计价表

（7）分部分项工程量清单综合单价分析表

（8）措施项目费分析表

（9）主要材料价格表

上述各种表格样式详见《安徽省建设工程工程量清单计价规范》（DBJ34/T-206-2005）

21.3技术标格式与内容：

投标人应按照下列格式、顺序编制技术明标标书，并注明页码，以便查找。投标人提交的技术明标标书主要具备以下内容：

（1）资格标封面

（2）目录（自编目录）

（3）资格部分

①法人授权委托书（见附件1）和身份证复印件

②企业营业执照副本、企业资质证书副本、安全许可证书副本、注册建造师证书、注册建造师安全考核证书（B证）复印件

③项目管理机构组成（见附件4）

④其他有关资格审查资料

（4）施工组织设计

	

评审

项目


	工程概况
	主要施工方法
	拟投入主要物资计划
	拟投入主要施工机械、设备计划
	劳动力安排计划
	确保工程质量技术组织措施
	确保安全生产的技术组织措施
	确保工期的技术组织措施
	确保文明施工的技术组织措施
	工程施工的重点和难点及保证措施
	施工总平面布置图

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：
1. 施工组织设计和项目管理机构详细评审采用定性方法。

2.评标专家根据评审要求判断每项评审内容是否合格，并在投标人评审空格内用“√”、“×”表示。

3. 合格标准：上述各项标准中必须有8项以上（含8项）通过；否则为不合格.
4. 评标委员会对上述内容进行符合性评审时，如发现投标文件内容与招标文件规定的内容存在偏差，应要求投标人现场澄清、说明、补正。投标人必须现场在评标委员会规定的时间内将澄清、说明、补正内容以书面形式（必须法定代表人授权委托人签名）按照评标委员会要求的时间提交评标委员会。评标委员会将对澄清、说明、补正内容评审后决定是否符合要求。

5. 如投标人施工组织设计、项目管理机构经评标委员会评审合格，即该投标人施工组织设计、项目管理机构通过评审。
22、投标文件的修改撤回

    投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

(七) 开标、评标和定标

23、本工程采用合理低价评标办法：

使用邀请招标合理低价评标办法。

24、招标代理机构按本须知前附表第20项规定的时间、地点公开开标。开标会由招标代理机构主持，招标人全程监督。

25、评标、定标工作在招标人监管下由招标代理机构组织进行。

25.1、不合格投标处理：对招标文件规定禁止的一个或多个情形，投标人投标文件不能响应要求的，经评标委员会评审后，投标人被判定为投标不通过。评标委员会评判投标人投标不通过后，可以视投标情况做出以下评标结论：

（一）实质性响应招标文件的投标人不足三个的，但认为投标仍具有竞争力，可推荐预中标人；

（二）认为投标缺乏竞争力，可否决所有投标，宣布本次招标失败。

26、投标文件的澄清

    26.1在评标过程中，评标委员会认为需要，在招标人在场的情况下，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

26.2投标文件中正、副本不一致时，以正本为准。

27、投标文件如果对招标文件指定的工程量清单遗漏报价，视为该项目单价已含在其他子目项内，不作调整。

28、投标文件不得改变招标文件规定的各种行政规费税金的标准。

29、评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：

(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；

(二)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

30、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及定标的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

31、工程公示期：不采用。

32、接收投标文件时出现下列情况之一的，招标代理机构告知招投标监管机构后，不予受理其投标文件：

32.1  逾期送达的或未送达指定地点的；

32.2  未按招标文件要求进行密封的；

32.3  授权代理人未参加投标文件递交手续签字的。

33、 投标文件评审时出现下列情况之一的，经评标委员会评审后，并告知招投标监管机构，其投标文件按废标处理：

33.1 投标单位资格审查时不满足招标文件要求的；

33.2 投标文件无单位盖章并无法定代表人或者法定代表人授权代理人签字或印章的；投标文件中关键内容字迹模糊，无法辨认的；

33.3投标人在一份投标文件中，报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准的；

33.4投标人名称与投标邀请书时不一致的；

33.5商务标报价超过招标文件规定招标控制价的；商务标所报工期和质量不满足招标文件要求的；

33.6互相抄袭标书的；

33.7评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者其他弄虚作假投标的；

33.8投标报价利润率低于0%的；

33.10 其它不响应招标文件规定的；

33.11法律、法规规定应作废标处理的其他情形。

（八）授予合同

34、定标后，招标代理机构应在10日内向招标人提交施工招投标情况的书面报告，书面报告应包括下列内容：

34.1招标投标的基本情况，包括施工招标范围、施工招标方式、资格审查、开标评标过程和确定中标人的方式及理由等。

34.2相关的文件资料包括投标邀请书、投标报名表、招标文件、控制价资料、评标委员会的评标报告、中标人的投标文件。

35、注册建造师管理按照安徽省有关规定执行。
36、中标通知书

36.1招标人不得向中标人提出压低报价、增加工作量、缩短工期或其他违背中标人意愿的要求，以此作为发出中标通知书和签订合同的条件。
36.2中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

 36.3中标通知书发出之日起30日内，招标人和中标人应按招标文件和投标文件订立书面合同，不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。合同条款采用建筑工程施工合同范本（GF-2013-0201版本），其中实质性条款不能改变。

36.4中标人不与招标人订立合同的，招标人可取消其中标资格，给招标人造成的损失，应当予以赔偿；招标人无正当理由不与中标人签订合同，给中标人造成损失的，招标人应当给予赔偿。

36.5 禁止中标单位将其承包的全部建筑工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

三、评标办法

1、根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规文件，制定本办法。

2、评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

3、评委的组成：

按照 《中华人民共和国招标投标法》、七部委第12号令规定条件执行，成员为五人以上单数，评标前由评标委员会推选1名评标组长。

4、评标注意事项：

（1）、评标前由招标人代表或招标代理机构宣读评标纪律。评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

（2）评标委员会在对投标文件进行详细评审时，应遵守下列规则：

评标委员会成员应按招标文件的要求，认真审查、评审各投标人的投标文件，并写出书面审查和评审意见；评标委员会成员应自主评分，并签字确认。

（3）评标委员会的评标报告应由评标委员全体成员签字。对评标结论有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不以书面阐述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

5、开标、评标顺序

(1) 招标代理主持人宣布开标。招标代理机构工作人员介绍参加会议有关人员，招标人代表宣读开标纪律；

(2) 投标人代表检查标书密封情况，签字确认；

(3) 开启标书。招标代理公司工作人员打开资格标标书核验授权代理人身份；招标代理机构工作人员打开商务标书，宣读投标报价等投标函内容，投标人授权代理人签字确认； 

(4) 进入标书评审阶段，首先由评标委员会对投标人进行资格审查，通过后，然后对合格的投标人的技术标和商务标进行评审；

(5) 招标代理机构主持人公布前三名中标候选人；

(6) 招标代理机构主持人宣布开标会议结束。

6、 评标内容：

(1) 商务标：（合理最低价法）

（2）技术标：（合格性审查）

7、商务标评定：本次招标评标采用合理最低价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行评审，报价最低且合理的投标人推荐中标候选人。投标报价相等时，由评标委员会现场抽签确定中标候选人。遵循公平、公正、科学、择优的原则。能够最大限度满足招标文件中各项标准，工期合理、质量保证措施可靠、施工方案（技术）可行，报价最低且合理的的投标人为第一中标候选人。以报价由低到高的顺序推荐1～3名中标候选人。

注意事项：1、投标函中所报工期和质量须满足招标文件要求。
8、技术标 （资格审查）

8.1 资格审查合格条件

        资格审查必要合格条件
	序号
	内  容
	合格条件

	1
	营业执照
	须提供合格有效的有效营业执照原件查验

	2
	资质等级证书
	须提供满足资质等级要求的资质等级证书原件查验

	3
	安全生产许可证
	须提供年审合格的有效安全生产许可证原件查验

	4
	项目经理（建造师）
	注册建造师证书、安全考核证符合本工程投标资质要求

	 5
	投标资格
	投标单位名称与投标邀请书须一致。

	6
	法人授权委托书
	标书中须具备法人授权委托书


注：1、以上所有内容必须全部通过方为合格；
2、以上评审内容均应在技术标文件中体现。相应资料不全、不清楚、超出有效期等情况，将由评审委员会按照对投标人不利的解释去理解，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

9、 技术标（施工组织设计评审）（合格制）：

评审内容：施工组织设计
评审项目

	

评审

项目


	工程概况
	主要施工方法
	拟投入主要物资计划
	拟投入主要施工机械、设备计划
	劳动力安排计划
	确保工程质量技术组织措施
	确保安全生产的技术组织措施
	确保工期的技术组织措施
	确保文明施工的技术组织措施
	工程施工的重点和难点及保证措施
	施工总平面布置图

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


施工组织设计要求经济合理、技术可行，现场平面布置科学合理，�施工总进度计划横道图和网络图绘制正确，并能满足要求工期；项目班子配备齐全、职责分工明确；劳动力组织严密，结构合理；机械配备和进退场应能满足施工进度要求；质量、安全环保、文明保证体系健全，措施得力；主要分部、分项的施工方法、技术要点清晰突出，施工方案合理，具有科学性和可操作性。

说明：
1. 施工组织设计和项目管理机构详细评审采用定性方法。

2.评标专家根据评审要求判断每项评审内容是否合格，并在投标人评审空格内用“√”、“×”表示。

3. 合格标准：上述各项标准中必须有8项以上（含8项）通过；否则为不合格.

4. 评标委员会对上述内容进行符合性评审时，如发现投标文件内容与招标文件规定的内容存在偏差，应要求投标人现场澄清、说明、补正。投标人必须现场在评标委员会规定的时间内将澄清、说明、补正内容以书面形式（必须法定代表人授权委托人签名）按照评标委员会要求的时间提交评标委员会。评标委员会将对澄清、说明、补正内容评审后决定是否符合要求。

5. 如投标人施工组织设计、项目管理机构经评标委员会评审合格，即该投标人施工组织设计、项目管理机构通过评审。

10、本评标办法由招标人负责解释。

四、投标文件部分格式

附件1：

法人授权委托书

     本人       （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）           标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

法人代表：                       （签字或盖章）

        授权代理人：                      （签字或盖章）

        公司名称：                         （单位公章）
日    期：            年        月         日
附件2

投  标  函

致：                     （招标人名称） 
1．我方已仔细研究了      （项目编号）               （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，经考察项目现场和研究上述工程招标文件要求及其他招标资料后，愿意以人民币（大写）                  元（￥       ）（保留小数点后两位）的投标报价，工期        日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标，我方拟派        为本工程项目经理，其项目经理资质为     （专业）    级建造师。
4．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

(5）我方承诺本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

投标单位（盖单位公章）：                        

法定代表人或代理人（签字或盖章）：              
                                 日期:      年     月     日

附件3

二、开标一览表

投标人名称:

	项目名称
	
	项目编号
	

	所投标段
	
	

	工程投标报价
	人民币小写(元):

人民币大写(元):

	项目经理
	

	工期
	        日历天

	其它
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


附件4：
（一）、项目管理机构组成表
	项目部人员
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明

	
	
	
	证书或资格名称
	级别
	证号
	专业
	备注

	项目经理
	
	
	
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	
	
	
	

	施工员
	
	
	
	
	
	
	

	质检员
	
	
	
	
	
	
	

	安全员
	
	
	
	
	
	
	

	造价员
	
	
	
	
	
	
	

	材料员（或测量员）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：应附除项目经理、技术负责人外主要技术、管理人员证书复印件。
（ 二）、项目经理简历表
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：应附注册建造师执业资格证书、安全考核证书、身份证、职称证复印件、业绩证明材料。

（三）项目技术负责人简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任技术负责人年限
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	在建或

已 完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：应附技术负责人身份证、职称证复印件、业绩证明材料。

五、 合同主要条款

施工合同使用国家住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）。

第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                          

承包人（全称）：                        

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1、工程名称：       。
2、工程地点：       。
3、工程立项批准文号：       。

4、资金来源：       。
5、工程内容：       。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6、工程承包范围：。
二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准
工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式
1、签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)。

其中：

⑴、安全文明施工费：人民币（大写）               (¥          元)。

⑵、材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）               (¥          元)。

⑶、专业工程暂估价金额：人民币（大写）               (¥          元)。

⑷、暂列金额：人民币（大写）               (¥          元)。

2、合同价格形式：                       。

五、项目经理

承包人项目经理：                        。

六、合同文件构成 
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

⑴、中标通知书（如果有）。

⑵、投标函及其附录（如果有）。 

⑶、专用合同条款及其附件。

⑷、通用合同条款。

⑸、技术标准和要求。

⑹、图纸。

⑺、已标价工程量清单或预算书。

⑻、其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点
本合同在                                    签订。

十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自                                   生效。

十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：             组织机构代码：                 

地  址：           地    址：        
邮政编码：           邮政编码：      
法定代表人：                    法定代表人：                  
委托代理人：                 委托代理人：                
电  话：         电    话：      
传  真：         传    真：      
电子信箱：                       电子信箱：      
开户银行：         开户银行：      
账  号：              账   号：      
第二部分 通用合同条款
（略）

第三部分 专用合同条款
（招标人可根据工程情况进一步补充）

4
2

